_24__.__02__.2026 № __64__

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

администрация ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (2026-2030 гг.)

В целях создания условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Осинского муниципального района, в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Осинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Осинского муниципального района от 01.09.2021 года № 527, руководствуясь пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 36  и частью 4 статьи 55 Устава Осинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Осинского муниципального района» (2026-2030 гг.). Приложение 1.

- Признать утратившим силу Постановление мэра Осинского муниципального района № 624 от 30.09.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Осинском муниципальном районе 2019-2025 годы».

- Руководителю аппарата, начальнику отдела по обеспечению деятельности мэра Борокшоновой Т.В. опубликовать настоящее постановление   на официальном сайте администрации Осинского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по строительству, ЖКХ и правовым вопросам  Бардамова Г.С.

И.о. мэра Осинского муниципального района                                      М.А. Нашкеева

Подготовил:                                                                                      А.Ю. Ильин

Согласовано:                                                                                    В.А. Халбаев

И.В. Вахрушкина

Приложение  1

К постановлению администрации

Осинского муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                                                      №____ от _______________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

(2026-2030 гг.)

с. Оса

2026 г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Осинском муниципальном районе» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | ОКС и ЖКХ администрации Осинского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Осинского муниципального района, ОКС и ЖКХ администрации Осинского муниципального района, Отдел по управлению муниципальным имуществом. |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности использования энергоресурсов и обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и норм. |
| Задачи муниципальной программы | Основные задачи программы: 1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 2. Повышение эффективности системы электроснабжения; 3. Проведение малозатратных энергосберегающих мероприятий, контроль рационального расхода энергоресурсов; 4. Создание условий для развития и модернизации электроэнергетики на территории Осинского муниципального района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2030 гг. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Число трансформаторных подстанций, требующих регистрации прав собственности. 2. Длина воздушных линий, требующих регистрации прав собственности. 3. Количество приборов учета энергоресурсов (тепло, электроэнергия, холодная вода), необходимое для установки. 4. Количество подведомственных учреждений, обеспеченных разъединителями и новыми вводными кабелями. |
| Основные мероприятия | 1. Межевание, оформление и регистрация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения. 2. Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, холодная вода). 3. Заключение подрядных договоров для обеспечения подведомственных учреждений оборудованием (РЛНД 10 кВт, вводной кабель). |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Планируемый общий объем финансирования программы составит: - за счет средств местного бюджета – 150 тыс. руб. (прогноз): 2026г. - 25,0 тыс. руб. (прогноз); 2027г. – 25,0 тыс. руб. (прогноз); 2028г. – 25,0 тыс. руб. (прогноз); 2029г. – 25,0 тыс. руб. (прогноз); 2030г. – 25,0 тыс. руб. (прогноз); |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации программы возможно обеспечить: ## - Снижение уровня незарегистрированного имущества, используемого для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения; ## - Учет энергоресурсов за счет установки электрических, тепловых и водяных счетчиков. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Осинском муниципальном районе  разработана на основании Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательный акты Российской Федерации» (далее ФЗ «Об энергосбережении»), постановления Правительства РФ от  31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановления Правительства РФ от 20.02.2009 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р, приказа Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Выполнение программы рассчитано на период с 2026 по 2030 годы.

1.1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  ПРОГРАММЫ.

На территории Осинского муниципального района обслуживанием и хозяйственным ведением электросетевого хозяйства занимаются филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» и филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Усть-ордынские электрические сети».

Общая характеристика объектов электросетевого хозяйства, находящегося в обслуживании филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:

1. ВЛ 110 кВ общей протяженностью 128,8 км;

2. ВЛ 35 кВ общей протяженностью 30 км;

3. ВЛ 10 кВ общей протяженностью 393 км;

4. ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью 267,24 км;

5 подстанций напряжением 110-35/10 кВ:

ПС 110/10 кВ Енисей, с установленной мощностью  8,8 МВА;

ПС 110/35/10 кВ Оса, с установленной мощностью  50 МВА;

ПС 35/10 кВ Усть-Алтан, с установленной мощностью  8 МВА;

ПС 110/10 кВ Бильчир, с установленной мощностью 16,3 МВА;

ПС 110/10 кВ Ново-Ленино, с установленной мощностью 12,6 МВА.

277 подстанций напряжением 10/0,4 кВ, суммарной установленной мощностью 51,759 МВА.

Общая характеристика объектов электросетевого хозяйства, находящегося в хозяйственном ведении филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Усть - Ордынские электрические сети» в селе Оса и в деревне Русские Янгуты:

1. Распределительные сети напряжением 10/0,4 кВ – 75,34 км;

2. Трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 41 шт.

Проблема энергосбережения в Осинском муниципальном районе, как и во всей стране, стоит очень остро. С учетом того, что цена на электроэнергию год от года растет, мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности становятся все актуальнее.

Во всех бюджетных учреждениях Осинского муниципального района, будь то школы или сады, на сегодняшний день приняты и утверждены программы по Энергосбережению.    Активно ведется замена старого энергоемкого электрооборудования на новое более энергоэффективное. Ежегодно учреждениями предоставляются энергетические декларации – документы содержащие информацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Кроме того, планомерно осуществляется перевод на твердое топливо водяных систем отопления крупных школ Осинского муниципального района, что ведет к существенной экономии, как электроэнергии, так и бюджетных средств.

Одними из главных проблем электросетевого хозяйства Осинского муниципального района является изношенность его основных фондов и ситуация с бесхозяйными  объектами, а также объектами на которые в установленном порядке не оформлено право собственности, поскольку не всегда понятно кто и на какие средства осуществляет надзор, обслуживание и модернизацию этих объектов.

2 октября 2003 года между администрацией Осинского района и филиалом ОАО «Иркутскэнерго» «Восточными электрическими сетями» был заключен договор безвозмездного пользования имуществом, по которому сетям были переданы объекты электросетевого хозяйства (Таблица 1).  В то же время право собственности на эти объекты в настоящее время не оформлены в установленном законом порядке и требуют межевания, оформления и регистрации.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов и  обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и  норм.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

1. реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2. повышение эффективности системы электроснабжения;

3. проведение малозатратных энергосберегающих мероприятий, контроль рационального расхода энергоресурсов;

4. создание условий для развития и модернизации электроэнергетики.

Основными целевыми показателями, характеризующими степень реализации муниципальной программы, будут являться:

1. Количество трансформаторных подстанций, требующих регистрации прав собственности.

2. Длина воздушных линий, требующих регистрации прав собственности.

3. Количество приборов учета энергоресурсов (тепло, электроэнергия, холодная вода), необходимое для установки.

Срок реализации программы: 2026-2030 годы.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия муниципальной программы делятся на основные и дополнительные.

К основным мероприятиям программы относятся:

- Межевание, оформление и регистрация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.

- Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия,  тепло, холодная вода);

К дополнительным  организационно-аналитическим мероприятиям относятся:

- Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности;

- Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте зданий, строений, сооружений;

- Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий;

- Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холостом ходу» и др.);

- Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.);

- Снижение  отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды;

- Заключение энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

К дополнительным техническим мероприятиям относятся:

- Ведение систематического мониторинга  показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета, используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы;

- Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции;

- Оценка наростов и зарастания труб отопления и отопительных приборов, гидрохимическая промывка систем отопления, электрогидроимпульсная прочистка внутридомовых систем  холодного водоснабжения и отопительных радиаторов, гидрохимическая промывка и электро-гидроимпульсная прочистка водоводяных подогревателей. Замена отопительных стояков со сроком службы свыше 10-15 лет, имеющих наросты и зарастания;

- Локальный учет расхода энергоносителей (по подразделениям, отдельным помещениям);

- Установка радиаторных регуляторов (термостатов) для индивидуального регулирования отопительной мощности в помещениях;

- Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п;

- Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции;

- Уплотнение оконных и дверных проемов (для сохранивших качество дверных блоков);

- Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения;

- Перевод электроотопления на твердое топливо (уголь, дрова);

- Изготовление проектно – сметной документации на проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий;

12.        Заключение подрядных договоров для обеспечения подведомственных учреждений оборудованием (РЛНД 10 кВт, вводной кабель).

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения).

Управление рисками реализации  муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- осуществления мониторинга изменения федерального и регионального законодательства, мониторинга экономической ситуации с оценкой возможных последствий. Актуализации нормативно-правовых актов Осинского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы;

- мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы;

- оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы;

- подготовки и представления ежегодного доклада о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который при необходимости будет содержать обоснования и предложения о ее корректировке.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями её реализации в течение 2026-2030 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям  программы.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджетов всех уровней в течение 2026-2030 годов.

Общий объем финансирования программы – 125 тыс. руб., из них в 2026 году 26 тыс. рублей, в 2027 году 25 тыс. рублей, в 2028 25 тыс. рублей, 2029 году 25 тыс.рублей, 2030 году 25 тыс.рублей.

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация программы позволит:

1.Снизить уровень незарегистрированного имущества,   используемого для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории Осинского муниципального района

2. Обеспечить учет энергоресурсов (тепло, электроэнергия, холодная вода). А также создать устойчивую площадку для развития и модернизации объектов, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, привлечения частных инвестиций, повышения энергоэффективности.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Осинского муниципального района»

Сведения о составе и значениях целевых показателей

муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Осинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.Межевание, оформление и регистрация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## количество трансформаторных подстанций, требующих регистрации прав собственности | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | длина воздушных линий, требующих регистрации прав собственности | М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, холодная вода). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество приборов учета энергоресурсов (электричество, тепло, холодная вода) необходимое для установки | Шт. | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |

Приложение  2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Осинского муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Осинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
|  | _ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Межевание, оформление и регистрация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения. | ОКС и ЖКХ администрации Осинского муниципального района | 2026 | 2030 | - Снижение уровня незарегистрированного имущества, используемого для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории Осинского муниципального района. | - количество трансформаторных подстанций, требующих регистрации прав собственности - длина воздушных линий, требующих регистрации прав собственности капитального ремонта |
| ..2 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, холодная вода). | ОКС и ЖКХ администрации Осинского муниципального района | 2026 | 2030 | Обеспечение учета энергоресурсов за счет установки электрических, тепловых и водяных счетчиков. | количество приборов учета энергоресурсов (электричество, тепло, холодная вода) необходимое для установки |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Осинском муниципальном районе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы(тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Осинского муниципального района». | всего, в том числе: | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
|  | ОКС и ЖКХ администрации Осинского муниципального района, Отдел по управлению муниципальным имуществом. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
| 1.Межевание, оформление и регистрация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения. | ОКС и ЖКХ администрации Осинского муниципального района, Отдел по управлению муниципальным имуществом. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, холодная вода). | ОКС и ЖКХ администрации Осинского муниципального района | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |

Приложение  4

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Осинском муниципальном районе»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Осинском муниципальном районе» | всего, в том числе: | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (МБ) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
|  |  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОКС и ЖКХ администрации Осинского муниципального района, Отдел по управлению муниципальным имуществом. | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (МБ) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
|  |  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межевание, оформление и регистрация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения. | ОКС и ЖКХ администрации Осинского муниципального района, Отдел по управлению муниципальным имуществом. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, тепло, водоснабжение) | ОКС и ЖКХ администрации Осинского муниципального района | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (МБ) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
|  |  | иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |